Задание 1.

Капитальные вложения в сумме 8 млн. руб. обеспечивают ежегодные очищенные поступления 5 млн. руб. в год в течение 4 лет. Определить показатели экономической эффективности проекта, при ставке дисконтирования 20% годовых.

Решение:

Определим коэффициент дисконтирования (Кдиск.) по формуле:

Кдиск. = 1/(1+i)t

Где: i – ставка %.

t – расчетный год.

К1 = 1/(1+0,2)1 = 0,8333

К2 = 1/(1+0,2)2 = 0,6944

К3 = 1/(1+0,2)3 = 0,5787

К4 = 1/(1+0,2)4 = 0,4823

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.):

З1 = 8*0,8333 = 6,67 млн. руб.

Рассчитаем ежегодные очищенные поступления с учетом дисконта (Ддиск.):

Д1 = 5*0,8333 = 4,17 млн. руб.

Д2 = 5*0,6944 = 3,47 млн. руб.

Д3 = 5*0,5787 = 2,89 млн. руб.

Д4 = 5*0,4823 = 2,41 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = (4,17+3,47+2,89+2,41) – 6,67 = 12,94 – 6,67 = 6,27 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 12,94/6,67 = 1,94 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 8/12,94 = 0,62 или приблизительно 2 года 6 месяцев – срок окупаемости проекта ˂ Тн = 3г.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (1,94 -1)/4*100% = 23,5% - в среднем ежегодно проект будет приносить 23,5% прибыли.

Таким образом, исходя из рассчитанных показателей, проект экономически эффективен и выгоден.

Задание 2.

Компания планирует усовершенствовать оборудование и должна выбрать один из вариантов:

ИП I. Потратить 6 млн. руб. сейчас и получить 9 млн. руб. через 2 года.

ИП II. Потратить 6 млн. руб. сейчас и получить 15 млн. руб. через 3 года.

Первоначальные затраты одновременны и не требуют других инвестиций в течение 4 лет. Приемлемая норма прибыли 10% годовых. Какой проект выберет компания и почему?

Решение:

Определим коэффициент дисконтирования (Кдиск.) по формуле для двух проектов:

Кдиск. = 1/(1+i)t

Где: i – ставка %.

t – расчетный год.

К1 = 1/(1+0,1)1 = 0,9091

К2 = 1/(1+0,1)2 = 0,8264

К3 = 1/(1+0,1)3 = 0,7513

К4 = 1/(1+0,1)4 = 0,6830

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.) для двух проектов:

З1 = 6*0,9091 = 5,45 млн. руб.

Предположим, по первому проекту предполагаемые поступления составят 4,5 млн. руб. в год.

Тогда рассчитаем ежегодные поступления для первого проекта:

Д1 = 4,5*0,9091 = 4,09 млн. руб.

Д2 = 4,5*0,8264 = 3,72 млн. руб.

Д3 = 4,5*0,7513 = 3,38 млн. руб.

Д4 = 4,5*0,6830 = 3,07 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) первого проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = (4,09+3,72+3,38+3,07) – 5,45 = 14,26 – 5,45 = 8,81 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) первого проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 14,26/5,45 = 2,62 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 6/14,26 = 0,42 или приблизительно 1 год 8 месяцев – срок окупаемости проекта ˂ Тн = 3г.

Через два года прибыль от проекта с учетом дисконтирования составит 9*0,8264 = 7,44 млн. руб.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) первого проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (2,62-1)/4*100% = 40,5% - в среднем ежегодно проект будет приносить 40,5% прибыли.

Предположим, по второму проекту предполагаемые поступления составят 5 млн. руб. в год.

Тогда рассчитаем ежегодные поступления для второго проекта:

Д1 = 5*0,9091 = 4,55 млн. руб.

Д2 = 5*0,8264 = 4,13 млн. руб.

Д3 = 5*0,7513 = 3,76 млн. руб.

Д4 = 5*0,6830 = 3,42 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) второго проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = (4,55+4,13+3,76+3,42) – 5,45 = 15,86 – 5,45 = 10,41 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) первого проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 15,86/5,45 = 2,91 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 6/15,86 = 0,38 или приблизительно 1 год 6 месяцев – срок окупаемости проекта ˂ Тн = 3г.

Через три года прибыль от проекта с учетом дисконтирования составит 15*0,7513 = 11,23 млн. руб.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) второго проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (2,91-1)/4*100% = 47,75% - в среднем ежегодно проект будет приносить 47,75% прибыли.

Таким образом, исходя из рассчитанных показателей, оба проекта экономически эффективны и выгодны, однако предпочтение стоит отдать второму проекту, т.к. через два года второй проект принесет прибыли на 0,05 млн. руб. больше и окупится проект второй быстрее первого на 2 месяца. Также средняя рентабельность в год у второго проекта выше, чем у первого на 7,25%, но стоит помнить, что и риск более доходного проекта всегда выше, чем у менее доходного.

Задание 3.

Требуется рассчитать значение показателя IRR для проекта со сроком реализации 3 года при фиксированном потоке (в млн. руб.) I,P1,P2,P3.

I = -8, Р1 = 4, Р2 = 4, Р3= 4.

Решение:

Определим ЧДД = (4+4+4) - 8 = 12 - 8 = 4 млн. руб.  ˃ 0

Определим срок окупаемости Т = 8/12 = 0,67 или 2 года ˂ Тн = 3г.

Определим ИД = 12/8 = 1,5  ˃ 1

Определим Р = (1,5 – 1)/3 * 100% = 16,7% - в среднем ежегодно проект будет приносить 16,7% прибыли.

Таким образом, исходя из произведенных расчетов, проект экономически эффективен и выгоден.

Задание 4.

Для инвестиционного проекта характеризуемого потоком платежей I1,I2,I3,P1,P2,P3,P4 рассчитать показатели, характеризующие экономическую эффективность проекта с учетом ставки дисконтирования 15% годовых.

I1 = -5, I2= -10, I3 = -5, Р1 = 2, Р2= 5, Р3= 15, Р4= 15.

Решение:

Определим коэффициент дисконтирования (Кдиск.) по формуле:

Кдиск. = 1/(1+i)t

Где: i – ставка %.

t – расчетный год.

К1 = 1/(1+0,15)1 = 0,8696

К2 = 1/(1+0,15)2 = 0,7561

К3 = 1/(1+0,15)3 = 0,6575

К4 = 1/(1+0,15)4 = 0,5718

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.):

З1 = 5*0,8696 = 4,348 млн. руб.

З1 = 10*0,7561 = 7,561 млн. руб.

З1 = 5*0,6575 = 3,288 млн. руб.

Рассчитаем ежегодные поступления с учетом дисконта (Ддиск.):

Д1 = 2*0,8696 = 1,7392 млн. руб.

Д2 = 5*0,7561 = 3,7805 млн. руб.

Д3 = 15*0,6575 = 9,8625 млн. руб.

Д4 = 15*0,5718 = 8,577 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = (1,7392+3,7805+9,8625+8,577) – (4,348+7,561+3,288) = 23,9592 – 15,197 = 8,7622 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 23,9592/15,197 = 1,58 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 20/23,9592 = 0,83 или приблизительно 3 года 4 месяца – срок окупаемости проекта ˃ Тн = 3г.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (1,58-1)/4*100% = 14,5% - в среднем ежегодно проект будет приносить 14,5% прибыли.

Таким образом, исходя из рассчитанных показателей, проект прибыльный, но срок окупаемости больше нормативного на 4 месяца.

Задание 5.

Инвестиции в сумме 45 млн. д.е. обеспечивают очищенные денежные поступления в размерах: в первый год 8 млн. д.е, во второй год 10 млн. д.е. и в третий год 10 млн. д.е.

В дальнейшем, в течение 3 лет прогнозируются равномерные денежные поступления в сумме 15 млн. д.е. ежегодно. По окончании периода реализации ликвидационная стоимость активов составит 22 млн. д.е.

Определить показатели экономической эффективности проекта с учетом того, что приемлемая норма доходности альтернативных вложений составляет 13%.

Решение:

Определим общую сумму дохода за 6 лет (3+3) = 8+10+10+15+15+15 = 73 млн. д.е.

Определим сумму затрат с учетом реализации и получения от этого дохода = 45 – 22 = 23 млн. д.е.

Определим ЧДД = 73 – 23 = 50 млн. д.е.

Определим срок окупаемости Т = 45/73 = 0,62 или 3 года 4 месяца ˃ Тн = 3г. – полученное значение по проекту больше нормативного показателя.

Определим ИД = 73/23 = 3,17  ˃ 1

Определим Р = (3,17 – 1)/6 * 100% = 36,2% - в среднем ежегодно проект будет приносить 36,2% прибыли.

Определим доход по альтернативным вложениям под 13% годовых на 6 лет.

Расчет осуществим с применением методики начисления сложных процентов.

S = 45(1+0,13)6  = 93,69 млн. д.е.

ЧДД = 93,69 – 45 = 48,69 млн. д.е. – т.е. ежегодный доход в среднем составит 16,23 млн. д.е. и без учета поступлений от реализации.

Таким образом, исходя из произведенных расчетов, полагаем, что выгоднее использовать альтернативный вариант вложения средств под 13% годовых.

Задание 6.

Предприятие планирует организовать выпуск новой продукции, для чего потребуется провести реконструкцию здания цеха, которая будет осуществляться в течение двух лет. Затраты на реконструкцию составят в первый год 80 млн. руб. и во второй год 140 млн. руб. Кроме того, необходимо приобрести новую технологическую линию, стоимость которой 200 млн. руб.

Выпуск новой продукции обеспечит рост доходов предприятия в первые 3 года на 160 млн. руб. в год и последующие 4 года на 180 млн. руб. в год, но расходы предприятия одновременно возрастут на 60 млн. руб. в год.

Выпуск новой продукции предприятие планирует осуществлять в течение (3+ 4) лет, после чего линия будет демонтирована и реализована, планируемые доходы от ее реализации составят 14 млн. руб.

Определить показатели эффективности данного проекта при ставке дисконтирования 95%.

Решение:

Определим коэффициент дисконтирования (Кдиск.) по формуле:

Кдиск. = 1/(1+i)t

Где: i – ставка %.

t – расчетный год.

К1 = 1/(1+0,95)1 = 0,5128

К2 = 1/(1+0,95)2 = 0,2630

К3 = 1/(1+0,95)3 = 0,1349

К4 = 1/(1+0,95)4 = 0,0692

К5 = 1/(1+0,95)5 = 0,0355

К6 = 1/(1+0,95)6 = 0,0182

К7 = 1/(1+0,95)7 = 0,0093

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.):

З1 = 80*0,5128 = 41,024 млн. руб.

З2 = (140+200)*0,2630 = 89,42 млн. руб.

Общая сумма расходов = 41,024 + 89,42 = 130,444 млн. руб.

Рассчитаем ежегодные очищенные поступления с учетом дисконта (Ддиск.):

Д1 = (160-60)*0,5128 = 51,28 млн. руб.

Д2 = (160-60)*0,2630 = 26,30 млн. руб.

Д3 = (160-60)*0,1349 = 13,49 млн. руб.

Д4 = (180-60)*0,0692 = 8,304 млн. руб.

Д5 = (180-60)*0,0355 = 4,26 млн. руб.

Д6= (180-60)*0,0182 = 2,184 млн. руб.

Д7 = (180-60)*0,0093 = 1,116 млн. руб.

Общая сумма дохода с учетом поступлений от реализации = 51,28+26,30+13,49 +8,304+4,26+2,184+1,116+14 = 120,934 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = 120,934 – 130,444 = -9,51 млн. руб. ˂ 0

Определим индекс доходности (ИД) проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 120,934/130,444 = 0,927 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 420/120,934 = 3,47 или приблизительно 24 года 3 месяца – срок окупаемости проекта ˃ Тн = 3г.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (0,927-1)/7*100% = -1,04% - в среднем ежегодно по проекту не будет окупаться 1,04%.

Таким образом, исходя из рассчитанных показателей, проект экономически не эффективен и не целесообразен.

Задание 7 (по варианту 8)

Имеются данные по пяти инвестиционным проектам. Рассчитать показатели экономической эффективности по каждому из проектов, на основании которых провести анализ эффективности рассматриваемых проектов и обосновать выбор оптимального из них.

| Период | Вариант VIII (i=12%) Инвестиционные проекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |
| 1 | -80 | -100 | -90 | -50 | -60 |
| 2 | -100 | -80 | -90 | -130 | -120 |
| 3 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 100 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | 100 | 250 | 100 | 100 | 50 |
| 6 | 100 |  | 100 | 150 | 50 |
| 7 | 100 |  | 200 | 150 | 50 |
| 8 |  |  |  |  | 100 |
| 9 |  |  |  |  | 100 |
| 10 |  |  |  |  | 150 |

Решение:

Определим коэффициент дисконтирования (Кдиск.) по формуле:

Кдиск. = 1/(1+i)t

Где: i – ставка %.

t – расчетный год.

К1 = 1/(1+0,12)1 = 0,8929

К2 = 1/(1+0,12)2 = 0,7972

К3 = 1/(1+0,12)3 = 0,7118

К4 = 1/(1+0,12)4 = 0,6355

К5 = 1/(1+0,12)5 = 0,5674

К6 = 1/(1+0,12)6 = 0,5066

К7 = 1/(1+0,12)7 = 0,4523

К8 = 1/(1+0,12)8 = 0,4039

К9 = 1/(1+0,12)9 = 0,3606

К10 = 1/(1+0,12)10 = 0,3220

Сделаем расчет по проекту А:

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.):

З1 = 80*0,8929 = 71,432 млн. руб.

З2 = 100*0,7972 = 79,72 млн. руб.

Общая сумма расходов = 71,432 + 79,72 = 151,152 млн. руб.

Рассчитаем ежегодные очищенные поступления с учетом дисконта (Ддиск.):

Д3 = 100*0,7118 = 71,18 млн. руб.

Д4 = 100*0,6355 = 63,55 млн. руб.

Д5 = 100*0,5674 = 56,74 млн. руб.

Д6 = 100*0,5066 = 50,66 млн. руб.

Д7 = 100*0,4523 = 45,23 млн. руб.

Общая сумма дохода с учетом поступлений от реализации = 71,18+63,55+56,74 +50,66+45,23 = 287,36 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = 287,36 – 151,152 = 136,208 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 287,36/151,152 = 1,9 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 180/287,36 = 0,63 или приблизительно 4 года 5 месяцев – срок окупаемости проекта ˃ Тн = 3г.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (1,9-1)/7*100% = 12,86% - в среднем ежегодно проект будет приносить прибыли 12,86%.

Сделаем расчет по проекту Б:

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.):

З1 = 100*0,8929 = 89,29 млн. руб.

З2 = 80*0,7972 = 63,776 млн. руб.

Общая сумма расходов = 89,29 + 63,776 = 153,066 млн. руб.

Рассчитаем ежегодные очищенные поступления с учетом дисконта (Ддиск.):

Д3 = 50*0,7118 = 35,59 млн. руб.

Д4 = 200*0,6355 = 127,1 млн. руб.

Д5 = 250*0,5674 = 141,85 млн. руб.

Общая сумма дохода с учетом поступлений от реализации = 35,59+127,1+ 141,85 = 304,54 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = 304,54 – 153,066 = 151,474 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 304,54/153,066 = 1,99 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 180/304,54 = 0,59 или приблизительно 2 года 11 месяцев – срок окупаемости проекта ˂ Тн = 3г.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (1,9-1)/7*100% = 12,86% - в среднем ежегодно проект будет приносить прибыли 12,86%.

Сделаем расчет по проекту В:

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.):

З1 = 90*0,8929 = 80,361 млн. руб.

З2 = 90*0,7972 = 71,748 млн. руб.

Общая сумма расходов = 80,361 + 71,748 = 152,109 млн. руб.

Рассчитаем ежегодные очищенные поступления с учетом дисконта (Ддиск.):

Д3 = 50*0,7118 = 35,59 млн. руб.

Д4 = 50*0,6355 = 31,775 млн. руб.

Д5 = 100*0,5674 = 56,74 млн. руб.

Д6 = 100*0,5066 = 50,66 млн. руб.

Д7 = 200*0,4523 = 90,46 млн. руб.

Общая сумма дохода с учетом поступлений от реализации = 35,59+31,775+ 56,74+50,66+90,46 = 265,225 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = 265,225 – 152,109 = 113,116 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 265,225/152,109 = 1,74 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 180/265,225 = 0,68 или приблизительно 4 года 9 месяцев – срок окупаемости проекта ˃ Тн = 3г.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (1,74-1)/7*100% = 10,57% - в среднем ежегодно проект будет приносить прибыли 10,57%.

Сделаем расчет по проекту Г:

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.):

З1 = 50*0,8929 = 44,645 млн. руб.

З2 = 130*0,7972 = 103,636 млн. руб.

Общая сумма расходов = 44,645 + 103,636 = 148,281 млн. руб.

Рассчитаем ежегодные очищенные поступления с учетом дисконта (Ддиск.):

Д3 = 50*0,7118 = 35,59 млн. руб.

Д4 = 50*0,6355 = 31,775 млн. руб.

Д5 = 100*0,5674 = 56,74 млн. руб.

Д6 = 150*0,5066 = 75,99 млн. руб.

Д7 = 150*0,4523 = 67,845 млн. руб.

Общая сумма дохода с учетом поступлений от реализации = 35,59+31,775+ 56,74 +75,99+67,845 = 267,94 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = 267,94 – 148,281 = 119,659 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 267,94/148,281 = 1,81 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 180/267,94 = 0,67 или приблизительно 4 года 8 месяцев – срок окупаемости проекта ˃ Тн = 3г.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (1,81-1)/7*100% = 11,57% - в среднем ежегодно проект будет приносить прибыли 11,57%.

Сделаем расчет по проекту Д:

Рассчитаем капитальные вложения с учетом дисконта (Здиск.):

З1 = 60*0,8929 = 53,574 млн. руб.

З2 = 120*0,7972 = 95,664 млн. руб.

Общая сумма расходов = 53,574 + 95,664 = 149,238 млн. руб.

Рассчитаем ежегодные очищенные поступления с учетом дисконта (Ддиск.):

Д3 = 50*0,7118 = 35,59 млн. руб.

Д4 = 50*0,6355 = 31,775 млн. руб.

Д5 = 50*0,5674 = 28,37 млн. руб.

Д6  = 50*0,5066 = 25,33 млн. руб.

Д7 = 50*0,4523 = 22,615 млн. руб.

Д8 = 100*0,4039 = 40,39 млн. руб.

Д9 = 100*0,3606 = 36,06 млн. руб.

Д10 = 150*0,3220 = 48,3 млн. руб.

Общая сумма дохода с учетом поступлений от реализации = 35,59+31,775+ 28,37+25,33+22,615+40,39+36,06+48,3 = 268,43 млн. руб.

Определим чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта:

ЧДД = ∑Ддиск. - ∑Здиск.

ЧДД = 268,43 – 149,238 = 119,192 млн. руб. ˃ 0

Определим индекс доходности (ИД) проекта:

ИД = ∑Ддиск./∑Здиск.

ИД = 268,43/149,238 = 1,8 ˃ 1

Определим срок окупаемости (Т) проекта:

Т = З/∑Ддиск

Т = 180/268,43 = 0,67 или приблизительно 6 лет 8 месяцев – срок окупаемости проекта ˃ Тн = 3г.

Определим среднегодовую рентабельность (Р) проекта:

Р = (ИД – 1)/t * 100%

Р = (1,8-1)/10*100% = 8% - в среднем ежегодно проект будет приносить прибыли 8%.

Таким образом, по проведенным расчетам и сопоставив полученные результаты, сделаем вывод, что наиболее экономически выгодным проектом является проект Б.

Задание 8.

На основании изученного теоретического материала и практических навыков по применению теоретических знаний, а также проведенного анализа выполненных задач разработать самостоятельно развернутую задачу на применение изученных методик оценки инвестиционных проектов и привести ее решение.

Задача:

ОАО «Вода-Пиво» выпустило облигации с 5-леним сроком обращения и ставкой купона 9% годовых, выплачиваемых раз в полгода. Одновременно ОАО «Вода-Пиво» были выпущены облигации с 15-летним сроком обращения и точно такими же характеристиками. Рыночная ставка на момент эмиссии обеих облигаций составляла 9%.

По какой цене были размещены облигации предприятий? Почему?

Предположим, что ожидается снижение ставки доходности. Какую облигацию вы предпочтете? Почему?

Определите дюрации обеих облигаций.

Вскоре после выпуска рыночная ставка выросла до 11%. Стоимость какой облигации изменится больше? Подкрепите свои выводы соответствующими расчетами.

Решение:

Определим цену размещения облигаций предприятия по формуле:

К = 100((1+к)/(1+r))n

Где: К – цена размещения облигации,

r – рыночная ставка,

n – срок облигации,

к – годовая ставка купона.

К1 = 100((1+0,09/2)/(1+0,09))2*5 = 100(1,045/1,09)10 = 66 рублей – цена размещения облигации с 5-летним сроком обращения.

К2 = 100((1+0,09/2)/(1+0,09))2*15 = 100(1,045/1,09)30 = 28 рублей – цена размещения облигации с 15-летним сроком обращения.

Цена размещения облигаций на более длительный срок меньше, нежели цена размещения облигации на менее длительный срок. Таким образом, предприятие уравновесило для себя выплаты по облигациям.

При снижении ставки доходности по облигациям в данном случае нет разницы при выборе одного из вариантов по облигациям.

Определим размер будущей стоимости по облигациям по формуле:

FV = K(1+k/m)mn

Где: K – стоимость облигации,

k – годовая номинальная %-ная ставка,

m – количество выплат в году,

n – продолжительность сделки в годах.

FV1 = 66(1+0,09/2)2*5 = 103 рубля.

FV2 = 28(1+0,09/2)2*15 = 105 рублей.

Определим величину платежа по купону (CF) по облигациям по формуле:

CF = K*k

CF1 = 66*0,09 = 5,94 рубля.

CF2 = 28*0,09 = 2,52 рубля.

Определим доходность к погашению (YTM) по облигациям:

YTM = n√(FV/K) – 1

YTM1 = 5√(103/66) – 1 = 1,057 – 1 = 0,057.

YTM2 = 15√(105/28) – 1 = 1,005 – 1 = 0,005.

Обозначим отношение дисконтированного платежа к дисконтированной стоимости всего потока (w):

wt = (CFt/(1+YTM)t)/PV

Следовательно, определим дюрации (D) по облигациям по формуле:

D = ∑twt

D1 = 1*0,08+2*0,08+3*0,08+4*0,08+5*0,08 = 0,08(1+2+3+4+5) = 1,2 – средний срок погашения по первому варианту облигаций.

D2 = 0,09(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) = 10,8 – средний срок погашения по второму варианту облигаций.

Определим стоимость облигаций при рыночной ставке 11%.

К1 = 100((1+0,09/2)/(1+0,11))2*5 = 100(1,045/1,11)10 = 55 рублей – цена размещения облигации с 5-летним сроком обращения после увеличения рыночной ставки до 11%.

К2 = 100((1+0,09/2)/(1+0,11))2*15 = 100(1,045/1,11)30 = 16 рублей – цена размещения облигации с 15-летним сроком обращения после увеличения рыночной ставки до 11%.

Стоимость облигации с 15-летним сроком обращения изменится больше.

Список литературы

1. Федеральный закон РФ О рынке ценных бумаг от 22.04.1996г // Законодательство Российской Федерации. – 2000г.

2. Андрианов, В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. – М.: Экономика, 2009. – 478с.

3. Боровкова, В.А. Рынок ценных бумаг. – М.: Питер, 2008. – 400с.

4. Куликова, П.Р. Доходность и ликвидность ценных бумаг во время финансового кризиса // Журнал Рынок ценных бумаг – 2009г. №6.

5. Фабоцци, Ф. Дж. и др. Управление инвестициями. М.: ИНФРА-М, 2000.

6. Шарп, У., Александер, Г., Бэйли, Д. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 2009. – 1028с.

7. Финансовый менеджер №11/2009г.

8. Рынок ценных бумаг №13 (364) 2009г.

9. Ресурсы сети интернет: www.rich4you.ru