Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему: Бизнес-план предприятия размещения, выполненная на примере гостиницы «Облако» Краснодарского края.

В настоящее время в Краснодарском крае широкое распространение получили средства размещения вместимостью от 5 до 30 номеров, принадлежащие индивидуальным предпринимателям и предназначенные для проживания туристов (неорганизованных отдыхающих). Большинство таких объектов строится и вводится в эксплуатацию как индивидуальные жилые дома. Число мест в таких средствах размещения практически сравнялось с коечной емкостью всего санаторно-курортного и туристского комплекса края и в несколько раз превышает номерной фонд традиционных гостиниц.

Малые средства размещения, принося минимальные налоговые доходы в бюджеты всех уровней (около 3 процентов), не восполняют в полном объеме финансовые расходы от использования ими сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация и так далее).

Поэтому необходимо оперативное решение этой проблемы с целью полноценного вовлечения малых средств размещения в санаторно-курортный и туристский комплекс края на общих правах с другими организациями, что и обуславливает актуальность данной темы дипломной работы.

Целью дипломной работы явилась оценка эффективности бизнес – плана  строительства мини – гостиницы «Облако» в Краснодарском крае.

В соответствии с целью, задачами дипломной работы являются следующие:

- рассмотреть сущность и теоретические аспекты формирования бизнес- плана;

- провести анализ тенденции развития рынка гостиничных услуг в г.Краснодаре;

-  разработать проект создания гостиницы в г.Краснодаре.

В результате проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.

Российская Федерация обладает огромными потенциальными возможностями по развитию туристской сферы. Однако эти возможности до последнего времени использовались в совершенно недостаточной степени. Основные причины такого положения, определяются как социально-экономическим кризисом в стране, так и недостаточным уровнем развития инфраструктуры туризма в России.

В настоящее время наибольшая загрузка характерна для гостиниц Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Калининградской области.

Санаторно-курортный и туристский комплекс Азово-Черноморского побережья Краснодарского края занимает в крае ведущее место по числу санаторно-курортных организаций и их вместимости: его доля по числу санаторно-курортных и туристских организаций составляет 75,6 процента, по числу мест в них - 97,2 процента, по числу отдохнувших в них - 95,0 процентов. Доля предприятий гостиничного сектора составляет лишь 30,9 процента, по числу мест в них - 67,4 процента.

Уникальность курортам Краснодарского края придает богатейшая гидроминеральная база региона, которая представлена минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля, лечебными грязями.

Оценка динамики загрузки туристами Краснодарского края свидетельствует о росте притока туристов и в дальнейшем, в связи с этим  необходимо развитие гостиничных услуг края.

В дипломной работе был проанализирован бизнес – план создания средства размещения. Настоящий проект представляет собой создание нового гостиничного комплекса с названием «Облако» путем учреждения общества с ограниченной ответственностью. Учредителем общества выступает ЗАО СКК «Солнечный берег».

Целью создания бизнес – плана является инвестиционный проект создания единого комплекса услуг, включающего:

- создание гостиничного комплекса категории 4**** на 30 номеров типа "люкс". Площадь каждого номера не менее 30 м2. В соответствии с требуемым высоким уровнем комфортности все номера будут оснащены душевыми кабинами (либо ванными комнатами), кабельным телевидением (не менее 20 каналов), телефоном, минибаром и прочими видами необходимых удобств;

- создание сети точек питания, включающей мини-бар и ресторан на 110 посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам г. Краснодар. Комплекс ресторана будет включать в себя 70 посадочных мест, расположенных в общем зале, и 40 мест, расположенных в отдельных кабинах по 10 мест каждая;

- создание комплекса казино, отвечающим лучшим европейским стандартам игорного бизнеса, предоставляющий широкий ассортимент соответствующих услуг;

- создание комплекса боулинга, состоящего из 6 дорожек, отвечающий требуемым стандартам;

- создание кинотеатра на 200 посадочных мест, соответствующий сертификационным требованиям для данного вида услуг и обеспечивающий прокат фильмов в стандарте DVD при звуковом сопровождении в стандарте Dolby Digital;

- создание комплекса саун, общего пользования, включающего финскую и турецкую бани, оснащенный бассейном и помещением с тренажерами.

На основании вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного бизнес-плана:

- объединение всех услуг в единый комплекс,

-организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г. Краснодара;

- повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг;

- удобное месторасположение гостиничного комплекса,

- наличие развитой инфраструктуры.

Такое разнообразие предлагаемых услуг фактически дает новый вид обслуживания более высокого качества и позволяет надеяться на успех предприятия.

Создание гостиничного комплекса планируется осуществить на базе реконструкции недостроенного здания, расположенного в южном массиве г. Краснодара и являющегося собственностью ЗАО СКК «Солнечный берег».

По оценке специалистов ЗАО СКК «Солнечный берег» оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" (Австрия).

Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh" предполагает получение долгосрочного кредита в размере 5 миллионов долларов США на срок до 6 лет. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течение 4 лет, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию; процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год; оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 187026,0 тыс. руб. без учета стоимости существующего здания.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

- простой срок окупаемости проекта без учета времени строительства гостиничного комплекса «Облако» составляет 3,8 года;

- дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 10% годовых составляет 6 лет с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта;

- внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 22% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения и определяет максимальную номинальную “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 39% годовых (при уровне инфляции 14% годовых);

- чистая текущая стоимость проекта при горизонте планирования 11 лет и реальной ставке сравнения 10% годовых положительна, а ее величина 110 000  тыс. руб. показывает значительную устойчивость проекта к возможному колебанию ценового фактора, как стоимости инвестиций, так и реализуемой продукции.

Доклад окончен, спасибо за внимание.

- Таблица 1

- Оценка инвестиционных издержек

| - Статья затрат | - Стоимость без НДС, - тыс. руб. | - Таможенная очистка, - тыс. руб. | - Полная стоимость, тыс. руб. | - НДС к затратам, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проектные работы - Работы по реконструкции существующего здания - Установка и подводка сетей - Технологическое оборудование для всего комплекса, включая предметы интерьера | 7395 62 835 46 875 32 895 | - 739,5 - 0 - 0 - 3 289,5 | - 8 134,5 - 62 835 - 46 875 - 36 184,5 | - 48 807 - 377 010 281 250 217 107 |
| - ИТОГО ЗАТРАТ | - 150 000 | - 4 029 | - 154 029 | - 924 174 |

## Таблица 2

- Объемы реализации всего комплекса услуг гостиничным комплексом «Облако»

| Наименование услуг | Ед. измерения услуг | Объем реализации в год | Цена реализации без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проживание в гостинице VIP-класса | Койка-день | 9 720 | 2 500 |
| Питание в ресторане | Чел.-место | 32 400 | 350 |
| Услуги боулинга | Дорожка-час | 31 104 | 500 |
| Просмотр кинофильмов | Чел.-место | 129 600 | 75 |
| Услуги комплекса саун | Час | 8 640 | 500 |
| Сдача площадей в аренду | м2 в год | 100 | 3 600 |

- Рис. 1.Объемы реализации всего комплекса услуг гостиничным  комплексом  «Облако»

- Рис. 2. Объем денежных поступлений от реализации всего комплекса услуг гостиничным комплексом «Облако»

- Таблица 3

- Анализ чувствительности проекта при различном уровне цен на услуги

| Уровень цен на услуги, % от базового варианта | (80%) | (90%) | (100%) | (110%) | (120%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. | 55 281 | 82 995 | 110 123 | 136 866 | 163 609 |
| Простой срок окупаемости, лет | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,1 |

- Таблица 4

- Анализ чувствительности проекта при различных объемах реализации услуг

| Уровень реализации услуг, % от базового варианта | (80%) | (90%) | (100%) | (110%) | (120%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. | 61 956 | 86 375 | 110 123 | 133 431 | 156 391 |
| Простой срок окупаемости, лет | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,2 |

- Таблица 5

- Анализ чувствительности  проекта при различных объемах первоначальных инвестиций в постоянные активы

| Уровень инвестиций в постоянные активы, % от базового варианта | (80%) | (90%) | (100%) | (110%) | (120%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. | 133 906 | 122 014 | 110 123 | 98 147 | 86 071 |
| Простой срок окупаемости, лет | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |

Таблица 6

Эффективность полных затрат на инвестиционный проект по созданию гостиничного центра ООО «Облако»

| Наименование показателя | Единицы измерения | "0" | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | 11 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации | тыс. руб. | 0 | 0 | 52 546 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 642874 |
| Внереализационные поступления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого приток средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 52 546 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 65 592 | 642874 |
| - полные инв. затраты | тыс.руб. | 0 | -187 026 | 11 235 | 12 041 | 10 349 | 321 | -20 | 1 631 | 154 | 92 | 92 | 378 | 150752 |
| - эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | -10 145 | -10 577 | -10 577 | -10 577 | -10 876 | -11 187 | -10 577 | -10 577 | -10 577 | -10 876 | -106546 |
| - налоговые выплаты | тыс. руб. | 0 | -1 665 | -9 569 | -11 487 | -11 374 | -11 260 | -11 104 | -18 729 | -18 849 | -18 760 | -18 671 | -18 475 | -149943 |
| Итого отток средств | тыс. руб. | 0 | -188692 | -8 479 | -10 023 | -11 602 | -21 516 | -22 000 | -28 285 | -29 272 | -29 244 | -29 155 | -28 973 | -407241 |
| Чистый поток денежных средств (ЧПДС) | тыс. руб. | 0 | -188 692 | 44 066 | 55 569 | 53 990 | 44 076 | 43 592 | 37 307 | 36 320 | 36 348 | 36 437 | 36 619 | 325125 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -188 692 | -144625 | -89 056 | -35 066 | 9 010 | 52 602 | 89 909 | 126 229 | 162 577 | 199 014 | 235 633 | 325125 |
| - номинальная годовая банковская ставка | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |
| - реальная годовая банковская ставка | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |
| - расчетная на интервал планирования ставка | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |
| Коэффициент дисконтирования |  | 1,000 | 0,912 | 0,832 | 0,759 | 0,692 | 0,631 | 0,576 | 0,525 | 0,479 | 0,437 | 0,398 | 0,363 |  |
| Дисконтир. ЧПДС | тыс. руб. | 0 | -172 093 | 36 654 | 42 156 | 37 356 | 27 813 | 25 088 | 19 582 | 17 387 | 15 870 | 14 509 | 13 299 | 110123 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -172 093 | -135438 | -93 282 | -55 926 | -28 113 | -3 025 | 16 557 | 33 944 | 49 814 | 64 323 | 77 622 | 110123 |
| Дисконтированная остаточная стоимость проекта | тыс. руб. | 6 252 | 176 276 | 145 809 | 118 726 | 96 451 | 83 503 | 72 283 | 61 525 | 52 807 | 45 174 | 38 475 | 32 501 | 29 642 |
| Дисконтированные инвестиционные затраты | тыс. руб. | 0 | -170 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170585 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -170 574 | -170574 | -170574 | -170574 | -170574 | -170585 | -170585 | -170585 | -170585 | -170585 | -170585 | -170585 |

Таблица 7

Оценка простых рисков

| № | Простые риски | Эксперты |  |  | Сред-няя | Прио-ритет Pi | Вес Wi | Оцен-ка Ii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Подготовительная стадия |  |  |  |  |  |  |  | 11,92 |
| 1 | Непредвиденные затраты | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 58,33 | 1 | 0,09 | 5,25 |
| 2 | Валютный риск | 75,00 | 50,00 | 75,00 | 66,67 | 1 | 0,09 | 6,00 |
| 3 | Недостатки проектн. работ | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 |
| 4 | Несвоевременная поставка комплектующих | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 |
| 5 | Несвоевременная подготовка оборудования и рабочих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,04 | 0,00 |
| 6 | Недобросовестность подрядчика | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 |
| Функционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансово-экономические |  |  |  |  |  |  |  | 26,83 |
| 7 | Неустойчивость спроса | 50,00 | 75,00 | 50,00 | 58,33 | 1 | 0,09 | 5,25 |
| 8 | Появление альтернативного продукта | 50,00 | 75,00 | 50,00 | 58,33 | 3 | 0,01 | 0,58 |
| 9 | Снижение цен конкурентами | 75,00 | 100,00 | 75,00 | 83,33 | 1 | 0,09 | 7,5 |
| 10 | Рост налогов | 50,00 | 25,00 | 50,00 | 41,67 | 3 | 0,01 | 0,42 |
| 11 | Неплатежеспособность потребителей | 520,00 | 50,00 | 25,00 | 41,67 | 1 | 0,09 | 3,75 |
| 12 | Рост цен на сырье, материалы, перевозки | 75,00 | 50,00 | 75,00 | 66,67 | 1 | 0,09 | 6 |
| 13 | Зависимость от поставщиков | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 33,33 | 3 | 0,01 | 0,33 |
| 14 | Недостаток оборотных средств | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 33,33 | 1 | 0,09 | 3,00 |
| Социальные |  |  |  |  |  |  |  | 5,33 |
| 15 | Трудности с набором квалифицированной рабочей силы | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 58,33 | 2 | 0,04 | 2,33 |
| 16 | Угроза забастовки | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2 | 0,04 | 0,33 |
| 17 | Отношение местных властей | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 16,67 | 2 | 0,04 | 0,67 |
| 18 | Недостаточный уровень заработной платы | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 16,67 | 2 | 0,04 | 0,67 |
| 19 | Квалификация кадров | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 33,33 | 2 | 0,04 | 1,33 |
| Технические |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| 20 | Нестабильность качества сырья и материалов | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 |
| 21 | Новизна технологии | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 |
| 22 | Недостаточная надежность технологии | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 16,67 | 3 | 0,01 | 0,17 |
| 23 | Отсутствие резерва мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,01 | 0,00 |
| Суммарный риск проекта |  |  |  |  |  |  | 0,97 | 44,52 |

Таблица 8

Наиболее значимые риски проекта

| Вид риска | Уровень |
| --- | --- |
| Непредвиденные затраты | 5,25 |
| Валютный риск | 6,00 |
| Неустойчивость спроса | 5,25 |
| Снижение цен конкурентами | 7,5 |
| Рост цен на материалы | 6,00 |